LUMINAAPP

Plan Maestro de Producto, Arquitectura e Ingesta Automática de Transacciones

Documento de referencia para Antigravity
Fecha: 4 de octubre de 2026
Estado: investigación + planificación previa a implementación
Propósito: avanzar por etapas pequeñas, verificables y seguras.

Regla principal: Antigravity debe usar este documento como contexto y roadmap. No debe intentar implementar todo de una vez ni asumir que una API externa está disponible sin validarla.

# 1. Resumen ejecutivo

LuminaApp debe evolucionar de un prototipo de finanzas personales hacia una aplicación capaz de capturar automáticamente gastos e ingresos desde varias fuentes. El objetivo de producto es que el usuario tenga que registrar lo menos posible: Lumina detecta, normaliza, deduplica, categoriza y solo pide confirmación cuando existe incertidumbre.

La investigación indica que no existe una única fuente universal para Panamá. Por eso, la arquitectura correcta es una capa de ingestión multifuente. Las posibles fuentes son Gmail, Outlook, notificaciones Android, agregadores bancarios, APIs bancarias/comerciales, Yappy, importaciones y entrada manual.

La conclusión estratégica es no convertir n8n en el núcleo de Lumina. El núcleo debe pertenecer al backend de Lumina: conexiones, eventos, parsing, normalización, deduplicación, trazabilidad, permisos y almacenamiento.

## 1.1 Objetivos

Reducir al mínimo la entrada manual.

Permitir conectar una fuente y dejar que Lumina procese en segundo plano.

No obligar al usuario a usar n8n.

Detectar la misma compra en varias fuentes y consolidarla.

Mantener trazabilidad del origen.

Crear una Review Queue para casos ambiguos.

Construir primero para Panamá sin cerrar la puerta a otros mercados.

## 1.2 Principio de producto

Usuario -> conecta fuente -> Lumina recibe evento -> normaliza -> deduplica -> categoriza -> guarda -> usuario confirma solo si hace falta

# 2. Estado actual de LuminaApp

La base actual contiene React/Vite/TypeScript, Tailwind, TanStack Query, Recharts, Node/Express/TypeScript, Prisma, PostgreSQL previsto, Zod, JWT/bcrypt y despliegue frontend con Netlify. Varias partes todavía son de prototipo y deben reemplazarse gradualmente.

| Área | Estado | Riesgo | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + Vite + TS + Tailwind + TanStack Query | Medio | Mantener; conectar gradualmente al API. |
| Backend | Node + Express + TS | Medio | Mantener como API principal. |
| DB | Prisma + PostgreSQL | Medio | PostgreSQL como fuente de verdad. |
| Transacciones | Hay lógica/mock en memoria | Alto | Migrar a persistencia real. |
| Estado financiero | Parte usa localStorage | Alto | Backend/DB como fuente de verdad. |
| Auth | Login aún no equivale a OAuth completo | Alto | Identidad y autorización reales. |
| Webhook | Hay intención de HMAC/API key/idempotencia | Medio | Secretos por env + idempotencia persistente. |
| Netlify | Adecuado para frontend/staging | Bajo | Mantener. |
| Ingesta | No implementada | Muy alto | Construir como dominio nuevo. |

## 2.1 No hacer todavía

Microservicios/Kubernetes.

Integrar todos los bancos al mismo tiempo.

Subir todas las notificaciones del teléfono.

Enviar cada correo completo a un LLM.

Guardar contraseñas bancarias.

Asumir que una API empresarial sirve para cuentas personales.

Hacer de n8n un requisito del usuario.

Meter todo en Issue #20 como una sola implementación.

# 3. Arquitectura objetivo

LUMINAAPP
                            |
                 Transaction Ingestion Layer
                            |
        +-------------------+-------------------+
        |                   |                   |
      EMAIL              MOBILE              BANKING
   Gmail/Outlook     Android app        Aggregator/API
        |                   |                   |
        +-------------------+-------------------+
                            |
                    OTHER SOURCES
             Yappy / CSV / PDF / manual
                            |
                            v
                    Ingestion API
                            |
                            v
                       Raw Event
                            |
                            v
                      Normalization
                            |
                            v
                      Deduplication
                            |
                            v
                  Merchant Resolution
                            |
                            v
                  Category + Confidence
                            |
               +------------+------------+
               |                         |
          High confidence          Low confidence
               |                         |
               v                         v
          Transaction             Review Queue
                                         |
                                         v
                                  User confirms

## 3.1 Responsabilidades

| Capa | Responsabilidad | No debe hacer |
| --- | --- | --- |
| Source Connector | Conectar/auth y obtener eventos. | Crear Transaction directamente. |
| Raw Event | Guardar evidencia mínima. | Ser el modelo financiero final. |
| Parser | Extraer campos. | Inventar información. |
| Normalizer | Unificar formatos. | Acoplarse a un proveedor. |
| Deduplicator | Detectar eventos repetidos/mismo movimiento. | Borrar evidencia. |
| Merchant Resolver | Normalizar comercio. | Cambiar arbitrariamente el origen. |
| Categorizer | Categoría + confianza. | Ocultar datos originales. |
| Review Queue | Resolver incertidumbre. | Bloquear todo el pipeline. |
| Transaction | Transacción consolidada. | Guardar solo texto crudo. |

# 4. Modelo de dominio recomendado

User
 ├── SourceConnection
 │     ├── provider
 │     ├── status
 │     ├── scopes
 │     ├── externalAccountId
 │     ├── tokenRef
 │     └── lastSyncAt
 ├── Transaction
 │     ├── amountInCents
 │     ├── currency
 │     ├── merchantName
 │     ├── transactionDate
 │     ├── categoryId
 │     ├── confidence
 │     └── status
 └── ReviewItem

Transaction
 └── TransactionSource (1..N)
       ├── provider
       ├── externalId
       ├── rawEventId
       └── receivedAt

RawEvent
 ├── provider
 ├── externalEventId
 ├── receivedAt
 ├── payloadHash
 ├── processingStatus
 └── minimal/encrypted payload when justified

| Entidad | Propósito | Campos importantes |
| --- | --- | --- |
| SourceConnection | Conexión del usuario. | userId, provider, status, scopes, externalAccountId, tokenRef, lastSyncAt |
| RawEvent | Evento antes de normalizar. | sourceConnectionId, externalEventId, payloadHash, receivedAt, status |
| TransactionSource | Evidencia externa. | transactionId, provider, externalId, rawEventId |
| Transaction | Transacción consolidada. | userId, amountInCents, currency, merchantName, date, categoryId, confidence, status |
| ReviewItem | Caso ambiguo. | transaction/rawEvent, reason, confidence, status |
| MerchantAlias | Normalización de comercios. | provider, sourceName, normalizedName |
| SyncCursor | Continuar sincronización. | connectionId, cursorValue, expiresAt |

## 4.1 Reglas de dinero

Usar enteros de centavos en backend/DB.

No usar floats para dinero.

Moneda explícita.

Frontend solo formatea; backend/DB es la fuente de verdad.

# 5. Contrato de ingestión

NormalizedTransactionCandidate {
  source: {
    provider: "gmail" | "outlook" | "android_notification" | "bank_api" | "yappy" | "import",
    externalId: string
  },
  amountInCents: number,
  currency: string,
  merchantName: string | null,
  transactionDate: string,
  direction: "expense" | "income" | "transfer" | "unknown",
  description: string | null,
  confidence: number,
  evidence: {
    fieldsDetected: string[],
    parserVersion: string
  }
}

## 5.1 Idempotencia

Usar externalId cuando el proveedor lo entregue.

Si no existe, generar fingerprint estable con provider + cuenta + fecha + importe + comercio + referencia.

No asumir que mismo importe/fecha significa mismo movimiento.

Conservar múltiples TransactionSource aunque exista una sola Transaction.

## 5.2 Confianza

| Nivel | Ejemplo | Acción |
| --- | --- | --- |
| Alta | Importe + fecha + comercio + moneda con patrón confiable | Crear automáticamente. |
| Media | Importe + comercio, algún campo ambiguo | Provisional/revisión según regla. |
| Baja | Texto ambiguo o importe dudoso | Review Queue. |

# 6. Investigación de fuentes

## 6.1 Gmail

OAuth con scopes explícitos.

Push mediante Google Cloud Pub/Sub.

watch debe renovarse al menos cada 7 días; Google recomienda diariamente.

Debe existir resync porque notificaciones pueden retrasarse/perderse.

Scopes de lectura pueden ser sensibles/restringidos y activar verificación/requisitos adicionales.

Nunca pedir contraseña de Gmail.

Conclusión: Excelente candidato para el primer MVP, con consentimiento y seguridad diseñados desde el principio.

## 6.2 Outlook / Microsoft Graph

Mail.Read permite el escenario de lectura de correo.

Graph soporta change notifications/webhooks para mensajes.

Las suscripciones tienen ciclo de vida y eventos de reautorización/eliminación/pérdida.

El alcance depende de si es cuenta personal o de trabajo.

Conclusión: Implementar como adapter separado pero reutilizando el mismo dominio de ingestión.

## 6.3 Android NotificationListenerService

Android puede notificar a una app cuando se publican/eliminan notificaciones.

Requiere permiso explícito en ajustes del sistema.

Puede capturar notificaciones de bancos, Google Wallet y otras apps financieras.

Filtrar localmente y transmitir solo eventos financieros estructurados.

Conclusión: Potencial diferenciador fuerte para Android.

## 6.4 Google Wallet

Wallet muestra transacciones y puede emitir notificaciones de compras.

Google indica que el historial completo debe consultarse en los extractos bancarios.

No diseñar Lumina suponiendo una API pública general para historial personal.

Conclusión: Tratar como fuente indirecta vía notificaciones Android.

## 6.5 Yappy

Yappy publica APIs de integraciones para comercios/Yappy Comercial.

Incluyen consulta de transacciones/historial para escenarios comerciales.

Esto no demuestra acceso equivalente al historial personal.

Conclusión: Investigar partner/personal y usar Android notifications como vía práctica inicial.

# 7. Banca en Panamá

La banca requiere discovery técnico/comercial. Una API empresarial no equivale a una API personal. No implementar una integración solo porque existe una página que menciona 'API'.

| Institución | Evidencia pública | Personal confirmado? | Plan |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco General | Conexión BG: REST + OAuth 2.0, orientada a empresas/ERP. | No | Investigar acceso personal/agregador. |
| BAC | APIs de tesorería empresarial: saldos/movimientos en tiempo real. | No | Investigar acceso personal/agregador. |
| Banistmo | App informa transferencias, pagos, recargas y compras con tarjeta. | No API personal confirmada | Prioridad Android. |
| Banco Nacional | Cobertura actual debe verificarse. | No | Discovery. |
| Caja de Ahorros | Cobertura actual debe verificarse. | No | Discovery. |
| Global Bank | Cobertura actual debe verificarse. | No | Discovery. |
| Multibank/Credicorp/Canal Bank | Cobertura actual debe verificarse. | No | Discovery. |
| Yappy | APIs para Yappy Comercial. | No | Discovery separado. |
| Prometeo | Infraestructura financiera regional; cobertura concreta debe confirmarse. | No para este caso | Top discovery. |

## 7.1 Preguntas para cada proveedor

¿Cuentas personales o solo empresariales?

¿OAuth/consentimiento sin entregar credenciales a Lumina?

¿Histórico?

¿Nuevos movimientos?

¿Frecuencia?

¿Cuenta corriente/ahorro/tarjetas?

¿Qué campos devuelve?

¿MFA?

¿Partner approval?

¿Precio?

¿Uso SaaS permitido?

¿Dónde se procesan datos?

¿Revocación?

¿Sandbox?

¿Rate limits/SLA?

¿Webhook o polling?

## 7.2 Prometeo: SPIKE obligatorio

Solicitar demo/documentación actual.

Confirmar instituciones de Panamá disponibles.

Confirmar cuentas personales.

Confirmar sandbox.

Confirmar consentimiento sin entregar contraseñas a Lumina.

Confirmar histórico + nuevos movimientos + frecuencia.

Confirmar webhooks/polling.

Confirmar pricing.

Confirmar términos SaaS.

Regla: No comprometer la arquitectura con Prometeo hasta terminar este discovery.

# 8. n8n y Nango

## 8.1 n8n

No debe ser core del producto.

No debe ser requisito del usuario final.

Puede servir para automatizaciones internas o prototipos.

Pricing publicado: Starter 20 €/mes anualizado; Pro 50 €/mes anualizado; Business 667 €/mes y self-hosted según la página actual.

Decisión: No usar n8n como motor de ingestión de clientes.

## 8.2 Nango

Es conceptualmente más cercano a infraestructura de OAuth/conexiones multi-tenant.

Puede reducir mantenimiento si Lumina acumula muchas integraciones.

No es necesario para el MVP.

Decisión: Construir primero un adapter propio sencillo; evaluar Nango cuando el mantenimiento de conexiones lo justifique.

# 9. Privacidad y seguridad

Minimización de datos.

Separar identidad, conexiones y datos financieros.

Cifrar secretos/tokens almacenados.

Nunca almacenar contraseñas bancarias.

Revocación de conexiones.

Eliminación de datos por usuario.

Logs sin contenido financiero completo.

HTTPS/TLS.

Rate limiting + Zod/validación.

Autenticidad de webhooks.

Idempotencia persistente.

No subir todas las notificaciones Android.

Política de retención de RawEvent.

Política de privacidad y términos antes de beta pública.

## 9.1 Panamá

La Ley 81 de 2019 y el Decreto Ejecutivo 285 de 2021 forman el marco general de protección de datos personales. Para Lumina son especialmente relevantes consentimiento, finalidad, proporcionalidad, seguridad, confidencialidad, derechos del usuario y transferencias internacionales.

Aviso: Esto es planificación técnica, no asesoría legal. Antes de una operación comercial pública debe existir revisión legal.

# 10. Uso de IA

| Problema | Primera opción | IA cuando... |
| --- | --- | --- |
| Importe | Regex/parser | Formato muy variable. |
| Moneda | Reglas | Ambigüedad. |
| Comercio | Parser + diccionario | Necesita interpretación. |
| Categoría | Reglas | No existe regla suficiente. |
| Merchant normalization | Aliases | Casos complejos. |
| Deduplicación | Reglas + similarity | Hay ambigüedad. |
| Texto complejo | Parser | No hay estructura suficiente. |

Regla: Toda decisión financiera asistida por IA debe ser auditable y corregible.

# 11. MVP recomendado

## 11.1 MVP v1

Auth real.

SourceConnection.

RawEvent.

TransactionSource.

Transaction persistente en PostgreSQL.

Ingest API idempotente.

Gmail OAuth.

Gmail Pub/Sub.

Parser de pocos patrones financieros.

Deduplicación básica.

Categorías por reglas.

Review Queue.

UI para conectar/desconectar Gmail y revisar transacciones.

Logs y métricas mínimas.

## 11.2 Fuera de MVP

Todos los bancos.

iOS notification listener equivalente a Android.

LLM para cada evento.

Yappy personal vía API no confirmada.

Google Wallet como API bancaria.

Nango obligatorio.

n8n como core.

Microservicios/Kubernetes.

# 12. Plan de acción por fases

## Fase 0 — Alcance y ADRs

Duración orientativa: 1–3 días

Adoptar este documento.

Separar Issue #20 como epic.

Crear backlog de ingestión.

Definir Transaction válida.

Salida: ROADMAP + ADRs + backlog.

## Fase 1 — Núcleo actual

Duración orientativa: 3–7 días

Quitar dependencia de mocks.

CRUD real con Prisma.

Derivar userId de sesión.

Validar autorización.

Secretos por env.

Idempotencia/webhooks.

Salida: CRUD persistente y seguro.

## Fase 2 — Ingestion Domain

Duración orientativa: 4–7 días

SourceConnection.

RawEvent.

TransactionSource.

ReviewItem.

Parser interface.

Deduplicador.

Confidence.

Tests con eventos fake.

Salida: Pipeline interno sin proveedores.

## Fase 3 — Gmail MVP

Duración orientativa: 1–2 semanas

Google OAuth.

Scopes mínimos.

Gmail watch/PubSub.

Renovación.

history.list.

Parser inicial.

Persistencia.

Review Queue.

Salida: Primera fuente real end-to-end.

## Fase 4 — Android Companion

Duración orientativa: 1–3 semanas prototipo

App mínima.

NotificationListenerService.

Permiso explícito.

Filtro local.

Parser.

Envío de eventos estructurados.

Dedup contra Gmail.

Prueba Wallet + banco.

Salida: Captura Android controlada.

## Fase 5 — Banking Discovery

Duración orientativa: 1–2 semanas

Prometeo.

Banco General.

BAC.

Banco Nacional.

Caja de Ahorros.

Global Bank.

Multibank/Credicorp/Canal.

Banistmo.

Yappy.

Salida: Matriz de decisión con evidencia.

## Fase 6 — Primera integración bancaria

Duración orientativa: Según proveedor

Elegir una.

Sandbox.

Consentimiento/revocación.

Histórico + nuevos.

Comparar con otras fuentes.

Medir duplicados.

Salida: Primera fuente bancaria real.

## Fase 7 — Merchant/Categorías

Duración orientativa: 1–2 semanas

Aliases.

Merchant normalization.

Reglas.

Confidence.

Enriquecimiento opcional.

IA para casos difíciles.

Salida: Datos más limpios.

## Fase 8 — Privacidad/Beta

Duración orientativa: 1–2 semanas

Consentimiento.

Revocación.

Borrado.

Privacy/Terms.

Logs.

Rate limit.

Backups.

Monitoreo.

Security tests.

Salida: Beta cerrada.

## Fase 9 — Escala

Duración orientativa: Continuo

Más bancos.

Outlook.

CSV/PDF.

Mejoras Android.

iOS vía otras fuentes.

Nango si aplica.

Merchant enrichment.

Salida: Expansión basada en métricas.

# 13. Backlog sugerido

| ID | Issue | Prioridad | Dependencia | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ING-01 | SourceConnection | P0 | — | Modelo + migración + tests. |
| ING-02 | RawEvent | P0 | ING-01 | Persistencia + hash/idempotencia. |
| ING-03 | TransactionSource | P0 | ING-02 | Múltiples fuentes por Transaction. |
| ING-04 | Deduplicación | P0 | ING-02/03 | Repetidos no duplican. |
| ING-05 | Parser interface | P0 | ING-02 | Interface + fake parser + tests. |
| ING-06 | Confidence | P1 | ING-05 | Score documentado. |
| ING-07 | Review Queue | P1 | ING-06 | Usuario confirma/rechaza. |
| GMAIL-01 | Google OAuth | P0 | Auth | Conectar/revocar. |
| GMAIL-02 | Gmail watch/PubSub | P0 | GMAIL-01 | Evento llega. |
| GMAIL-03 | Gmail history sync | P0 | GMAIL-02 | Cursor funciona. |
| GMAIL-04 | Parser financiero | P0 | ING-05 | Fixtures pasan. |
| AND-01 | Android skeleton | P1 | Auth | Instala/autentica. |
| AND-02 | NotificationListener | P1 | AND-01 | Captura con permiso. |
| AND-03 | Filtro local | P1 | AND-02 | Solo eventos financieros salen. |
| BANK-01 | Prometeo discovery | P0 | — | Cobertura/precio/terms. |
| BANK-02 | Banco General discovery | P1 | — | Personal/comercial confirmado. |
| BANK-03 | BAC discovery | P1 | — | Personal/comercial confirmado. |
| BANK-04 | Otros bancos | P2 | — | Matriz completada. |
| SEC-01 | Secrets | P0 | Backend | Sin secretos por defecto. |
| SEC-02 | Data deletion | P1 | DB | Borrado implementado. |
| SEC-03 | Revocation | P1 | SourceConnection | Conexión revocable. |
| QA-01 | Parser fixtures | P0 | ING-05 | Casos anonimizados. |
| QA-02 | Dedup fixtures | P0 | ING-04 | Multi-source cubierto. |

# 14. Criterios de calidad

| Área | Criterio |
| --- | --- |
| Exactitud | No duplicar eventos obvios. |
| Trazabilidad | Toda transacción automática tiene una o más fuentes. |
| Privacidad | Solo se almacena lo necesario. |
| Seguridad | Nunca se solicita contraseña bancaria. |
| Revocación | Usuario puede desconectar fuente. |
| Recuperación | Fallo de webhook no destruye cursor/historial. |
| Observabilidad | Errores diagnosticables sin datos sensibles. |
| UX | Usuario entiende qué conecta y qué procesa. |
| Corrección | Usuario puede corregir categoría/comercio/transacción. |
| Escalabilidad | Nuevo proveedor no obliga a rediseñar Transaction. |

# 15. Escenarios de prueba

| Escenario | Situación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Android + banco + Gmail | Una compra aparece en dos fuentes. | Una Transaction + dos TransactionSource. |
| Wallet + banco | Dos notificaciones para el mismo movimiento. | Una Transaction, evidencia doble. |
| Outlook | Usuario no usa Gmail. | Mismo pipeline con otro provider. |
| Correo ambiguo | Comercio no claro. | Review Queue. |
| Webhook duplicado | Proveedor reenvía evento. | No se duplica. |
| Token inválido | OAuth expira/revoca. | Connection marcada para reautorización. |
| Desconexión | Usuario revoca fuente. | No llegan eventos nuevos; retención según política. |
| Banco sin API | Institución no cubierta. | CSV/manual como fallback. |

# 16. Instrucciones para Antigravity

REGLAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LUMINAAPP

1. Inspeccionar el repositorio antes de modificarlo.
2. Implementar una fase pequeña, no varias a la vez.
3. No rehacer arquitectura existente sin ADR.
4. PostgreSQL/Prisma será la fuente de verdad financiera.
5. No confiar en userId enviado por frontend.
6. No guardar contraseñas bancarias.
7. Todo proveedor entra mediante adapter/conector.
8. Transaction no debe depender del formato de un proveedor.
9. Mantener RawEvent + TransactionSource para trazabilidad.
10. Toda ingestión debe ser idempotente.
11. Parser/deduplication deben tener tests.
12. Si un proveedor no está confirmado, hacer SPIKE/POC.
13. Marcar NEEDS_VALIDATION en lugar de inventar soporte.
14. Usar IA solo donde reglas no sean suficientes.
15. Android debe filtrar localmente.
16. Nunca imprimir secretos o contenido financiero completo en logs.
17. Ejecutar tests/typecheck/build después de cada cambio relevante.
18. Reportar archivos cambiados, pruebas, riesgos y siguiente paso.
19. No cerrar una issue solo porque compila: cumplir Definition of Done.
20. Si una decisión externa cambió, actualizar este documento/ADR antes de continuar.

## 16.1 Flujo por tarea

Leer issue y localizar archivos.

Explicar cambio mínimo.

Implementar.

Agregar/actualizar tests.

Ejecutar lint/typecheck/tests/build.

Revisar seguridad.

Documentar env/migraciones.

Indicar pendientes y siguiente issue.

# 17. ADRs recomendados

| ADR | Decisión |
| --- | --- |
| ADR-001 | Transaction Ingestion Layer como dominio central. |
| ADR-002 | PostgreSQL como fuente de verdad. |
| ADR-003 | TransactionSource para provenance/deduplicación. |
| ADR-004 | n8n no es core ni requisito de usuario. |
| ADR-005 | Gmail/Outlook como adapters independientes. |
| ADR-006 | Android NotificationListenerService como fuente opcional. |
| ADR-007 | Google Wallet vía notificaciones, no API bancaria personal. |
| ADR-008 | IA para casos ambiguos, no cada evento. |
| ADR-009 | Banco/agregador elegido después de discovery. |
| ADR-010 | Privacy by design. |

# 18. Métricas para beta

| Métrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Auto-capture rate | Medir cuánto trabajo manual elimina Lumina. |
| Parser success rate | Calidad de extracción. |
| Duplicate rate | Calidad de consolidación. |
| Review rate | Trabajo manual restante. |
| False positive rate | Eventos no financieros detectados. |
| Source reliability | Salud de cada proveedor. |
| Sync latency | Tiempo evento -> Lumina. |
| Connection failure rate | Salud OAuth/conectores. |
| User correction rate | Calidad de merchant/categoría. |

# 19. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Banco sin API personal | Alto | Android/email/import + agregador. |
| Cambio de API | Alto | Adapters + tests contractuales. |
| OAuth verification | Alto | Scopes mínimos + preparación temprana. |
| Duplicados | Alto | TransactionSource + idempotencia. |
| Eventos perdidos | Medio/alto | Cursors + resync. |
| Datos expuestos | Crítico | Minimización + cifrado + logs seguros. |
| Parser incorrecto | Alto | Confidence + Review Queue + fixtures. |
| Costos externos | Medio/alto | Discovery comercial. |
| Complejidad excesiva | Alto | Monolito modular + fases. |

# 20. Matriz inicial de fuentes

| Fuente | Automatización | Panamá | Fricción | Costo/terms | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmail | Alta | Sí, como correo | Media | OAuth/verificación posible | P0 |
| Outlook | Alta | Sí, como correo | Media | OAuth/permisos | P2 |
| Android notifications | Alta | Depende de apps | Media/alta | App propia | P1 |
| Google Wallet API personal | No asumir | No confirmada | N/A | N/A | No priorizar |
| Prometeo | Potencial alta | Validar | Media | Comercial | P0 discovery |
| Banco General API | Alta si aplica | Oferta empresarial confirmada | Validar | Comercial | P1 discovery |
| BAC API | Alta si aplica | Oferta empresarial confirmada | Validar | Comercial | P1 discovery |
| Banistmo notifications | Alta Android | Sí | Media | Sin API personal confirmada | P1 |
| Yappy API | Alta comercial | Sí | No aplica directamente personal | Comercial | P1 discovery |
| CSV/PDF | Media | Universal | Alta | Bajo | P1 fallback |
| Manual | Baja | Universal | Alta | Bajo | P0 fallback |

# 21. Orden recomendado de ejecución

Estabilizar persistencia y autorización.

Crear Transaction Ingestion Domain.

Crear RawEvent + TransactionSource + idempotencia.

Crear parser interface + fixtures.

Crear Review Queue.

Integrar Gmail OAuth.

Integrar Gmail push/history sync.

Probar end-to-end con correos controlados/anonimizados.

Crear Android Companion.

Capturar notificaciones localmente.

Probar Google Wallet + una app bancaria.

Hacer discovery formal con Prometeo y bancos.

Elegir primera integración bancaria con evidencia.

Implementar adapter bancario.

Mejorar merchant/categorías/IA.

Completar privacidad, borrado, revocación, monitoreo y beta.

Agregar nuevas fuentes según métricas.

# 22. Definición de éxito

El primer nivel serio de producto se alcanza cuando un usuario puede conectar al menos una fuente real, recibir automáticamente una transacción, verla persistida en su cuenta, evitar duplicados, corregirla, desconectar la fuente y eliminar sus datos según la política definida.

El objetivo no es tener muchas integraciones. El objetivo es que agregar una nueva fuente sea relativamente sencillo y que el usuario sienta que Lumina realmente registra sus gastos por él.

# 23. Fuentes oficiales consultadas

n8n — Pricing: https://n8n.io/pricing/

Google — Gmail scopes: https://developers.google.com/workspace/gmail/api/auth/scopes

Google — Gmail push: https://developers.google.com/workspace/gmail/api/guides/push

Microsoft — Outlook change notifications: https://learn.microsoft.com/en-us/graph/outlook-change-notifications-overview

Microsoft — Graph subscriptions: https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/subscription-post-subscriptions?view=graph-rest-1.0

Android — NotificationListenerService: https://developer.android.com/reference/android/service/notification/NotificationListenerService

Google Wallet — transactions: https://support.google.com/wallet/answer/12059878?hl=es

Google Wallet — notifications: https://support.google.com/wallet/answer/14775537?hl=es-US

Prometeo: https://prometeoapi.com/

Banco General — Conexión BG: https://www.bgeneral.com/empresas/conexion-bg/

BAC — APIs: https://www.baccredomatic.com/empresas/api-tesoreria-corporativa-digital

Banistmo App: https://www.banistmo.com/personas/canales/banistmo-app

Yappy — Integraciones: https://www.yappy.com.pa/comercial/integraciones-yappy/

Panamá — Ley 81 / Decreto 285: https://www.superbancos.gob.pa/documentos/sac/leyes/Ley-81.pdf

# 24. Checklist de arranque

Leer el documento completo.

Comparar el estado real del repositorio con la sección 2.

Crear/actualizar ROADMAP.md.

Crear ADRs.

Crear issues ING-01 a ING-07.

Trabajar una sola P0 a la vez.

No integrar bancos sin discovery.

Al finalizar cada tarea reportar archivos, tests, riesgos y siguiente paso.